**2조 캡스톤 진쟁현황 (5Km Home Charge)**

2020.08.31

**진행 현황**

* 충전소 및 주차장의 예약 및 결제가 잘 진행되도록 수정하였고, AWS에 DB를 업로드하기 위해 DB를 다시 살펴보고 수정하는 시간을 가지고 있습니다. 라즈베리파이는 카메라를 통하여 차량 번호를 인식 및 DB 삽입이 가능하며 모터에 신호를 주어 차단기를 제어할 수 있습니다. 시연을 위해 주차장 및 차단기 모델링을 제작하고 있습니다. 그 외 부가 서비스 및 일부 기능들을 구현하고 있으며 지금까지의 피드백을 바탕으로 발표 및 시연을 준비중입니다.

**개인별 작업 현황**

- 박정영 : 차량 등록 및 호출(여러대) 및 예약 날짜 UI 수정, AWS 서버 및 DB 업로드 예정

- 윤제현 : 즐겨찾기 기능 구현, 카카오 지도 수정 예정

- 박제현 : 파킹 맵 디자인 및 파일 업로드 구현, 나머지 부가서비스 구현 예정

- 유승우 : 매출현황 통계 차트 구현, 시간대별 사용자 이용 수 통계 구현 예정

- 김지우 : 게시판 구현, CSS 및 버그 수정 예정

**차주 계획(~ 9/15)**

* 9월 1주차 : DB AWS 업로드 및 기능 구현
* 9월 2주차 : PPT 발표 및 시연 연습, 버그 수정
* 9월 3주차 : 발표 및 시연 준비